**AGENDA**

**Comité de pilotage #7**

**PIE PIANO – Equipex Argo2030 – CPER ObsOcean – CPER Sud**

**Coordination avec ERC REFINE**

**La réunion de steering committee aura lieu :**

**le vendredi 30 septembre à l’issue de la réunion partenaires Argo de 14h à 15h ;**

**A l’IFREMER, bâtiment Blaise Pascal, salle « visioconférence Brest 2 »**

**Objectif :**

Revue des actions et avancement du projet

**Ordre du jour** Débriefing réunions des partenaires et Comité Directeur des projets Argo

* **Points généraux** (**5’**)
	+ Compte-rendu du steering du 14/06/2022 + version destinée à la Direction Ifremer disponibles sur partie projet du site web et sur le cloud

<https://cloud.ifremer.fr/index.php/apps/files/?dir=/Projets_Argo_CPER_PIE_PIA/01_steerings/06_Steering%2014%20juin%202022&fileid=8804345>

* Accord de consortium. : terminé en course de signature partenaires.
* Newsletter de début de projet : Janvier 2023. Plan à établir en octobre.
* 1ère publication (VT) : Etablir un plan de la 1ère publication.
* Communication références « Investissement d’avenir », ajouter « France 2030 » : « Ce travail a bénéficié d'une aide de l’État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme d’investissements d’avenir intégré à France 2030, portant la référence ANR-XX-XXXX-00XX ».
* **Débriefing réunions des partenaires et Comité Directeur des projets Argo** (10’)
* **Préparation de la prochaine réunion avec l’ANR** (10’)
* **Point d’avancement des tâches** (30’)5’ par tâche
	+ **Capteurs de densité**  N. Kolodziejczyk/ M. Le Menn
	+ **Achats des flotteurs** N. Poffa/N. Lebreton/A.Poteau
		- Groupement d’achat
	+ **Capteurs BGC :**
		- Point d’avancement des travaux en cours
	+ **Flotteurs Deep-6000**  C. Renaut/D. Desbruyères
	+ **Evolutions technologiques (WP5 PIANO)**  G. Le Provost
	+ **Gestion des données (WP3 ObsOcean, WP0 Argo2030, WP6 PIANO)** C. Coatanoan/T. Carval
* **Revue des actions** (5’)
* Discussion, points divers, prochaine réunion **temps total 5’**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **Libellé** | **Resp** | **Date butoir** | **Etat (O/F)** | **Commentaire** |
| #COPIL03\_06 | Capteur de densité : Pour les services administratifs, impossible de financer cette étude (trop « sponsoring »)Discussion avec NKE à programmer  | XA MLM NK |   | O | E-mail envoyés : En réflexion côté Nke, en attente de retour |
| #COPIL04\_01 | Discussion à prévoir avec Nke au sujet de l’évolution des capteurs Densité.  | XA MLM NK |   | O |   |
| #KOM\_J2\_3 | Vérifier stratégie des directions Ifremer, NKE et SHOM sur le NOSS. Organiser une réunion Ifremer/NKE/SHOM sur le sujet, possiblement lors du prochain codir. | Steering Committee | Codir | O | Discussions entre XA, VT et JM Daniel (REM dir) le 01 et 03/02/22 : JMD confirme : pas de financement R&D, mais soutien de NKE via l'achat de capteurs et leur évaluation en mer. Réunion organisée avec NKE le 01/03/22, il leur a été demandé de se positionner sur une continuité des travaux ou leur arrêt, sur leur investissement et les travaux à venir. |
| #KOM\_J2\_4 | Mener une réflexion sur cette campagne dédiée à Argo-2030. | Steering Committee | 2ème semestre 2022 | O |  Discussion à l’agenda de la réunion plénière projets Argo de septembre |
| #KOM\_J2\_6 | Mise en place de déploiements d’opportunité à envisager pour baliser l’entretien du réseau des flotteurs BGC. | Steering Committee | 1er semestre 2022 | O | Discussion à l’agenda de la réunion plénière projets Argo de septembre |
| #KOM\_J2\_7 | Réflexion sur la stratégie de déploiement BGC à établir pour les années à venir (zones de déploiement privilégiées, définir une durée de stockage avant déploiement, etc.). | Steering Committee | 1er semestre 2022 | O | Discussion à l’agenda de la réunion plénière projets Argo de septembre |
| #COPIL05\_09 | Etablir un plan de la 1ère publication. | VT |  | O |  |
| #COPIL05\_12 | Initier la procédure Groupement d’achats commun Ifremer – SHOM – SU CNRS. Définir les interlocuteurs dans les services juridiques Ifremer et SU. | EL/ NP/AP/ VT/XA |  | O | 2 réunions ont eu lieu entre les services administratifs de SU et Ifremer. Actions en cours conventions à finaliser pour fin d’année. |
| #COPIL05\_13 | Clarifier le choix du fabricant du Deep 6000. | XA/ CR  |  | O |  |